后续Codex5.5执行任务包

将研究结论转成可测试、可审计、可回退的系统任务

研究日期：2026-07-27
当前状态：部分完成：公开研究已完成，真实商品与本地执行条件待核
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作讨论稿

使用提醒  本文件用于合作讨论和首阶段验证，不替代尼泊尔当地法律、报关、食品许可、税务或冷链专业意见。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 执行原则 |
| 2 | 任务总表 |
| 3 | 依赖顺序 |
| 4 | 验收方法 |
| 5 | 测试场景 |
| 6 | 交接资料 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 执行原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 真值先行 | 没有真实价格、库存、配送和合规时，只允许测试数据和阻断演示 |
| API优先 | 优先官方接口、授权后台、数据导出和 webhook，不以屏幕模拟作为核心链路 |
| 草稿优先 | 联系、报价、发布和退款默认只生成草稿 |
| 人工闸门 | 现实动作必须有明确批准人、时间和记录 |
| 最小权限 | 研究、编辑、批准、发送、退款和管理分开 |
| 可回退 | 价格过期、缺货、平台不可用、支付失败和冷链异常都要安全停止 |

# 任务总表

| 编号 | 任务 | 目标 | 对应资料 | 验收 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 建立供应链真值中心 | 定义商品、价格、库存、配送、合规、售后信息的唯一来源与更新频率 | 14_供应链资料与数据接口清单.docx | 能用测试数据演示更新；缺失时明确阻断 | P0资料 |
| T02 | 建立来源索引与变更监测 | 保存来源、日期、口径、可信度与变化 | 17_来源与引用索引.docx | 每条重点结论可回到原始链接 | 公开来源 |
| T03 | 建立公开名单采集器 | 只用官方接口、授权后台、公开目录与合法导出 | 06_B2B潜在合作对象数据库.docx | 去重、来源可追溯、不采集非公开个人资料 | 名单规则 |
| T04 | 建立产品评分与匹配规则 | 按城市、场景、B2B/B2C、冷链和价格带输出候选 | 02_尼泊尔全品类海鲜机会手册.docx | 每次结果有理由和真值版本 | T01 |
| T05 | 建立外联草稿与人工审批队列 | AI只起草，人工批准后才发送 | 07_B2B_AI获客与跟进SOP.docx | 未批准消息无法发送；拒绝后停止 | T03,T04 |
| T06 | 建立CRM状态机 | 固化待验证、已联系、沟通、试样、订单、复购、暂停与淘汰 | 13_CRM信息项与销售漏斗设计.docx | 每次升级有证据和时间 | T05 |
| T07 | 建立咨询与转人工系统 | 只读真值回答常见问题，复杂问题进入人工 | 11_AI销售系统总体架构.docx | 误承诺为0；接管记录完整 | T01,T06 |
| T08 | 建立内容生产工作流 | 趋势、选题、脚本、素材、字幕、审校、发布和复盘 | 09_TikTok专项运营与AI内容方案.docx | 无真实商品时不会生成库存、价格或反馈 | T01,T02 |
| T09 | 建立TikTok站外成交页 | 内容→落地页→支付/货到付款→订单→供应链 | 09_TikTok专项运营与AI内容方案.docx | 全链路事件可追踪；Shop关闭时仍可用 | T01,T07 |
| T10 | 接入本地支付 | 评估电子钱包、二维码、卡和货到付款 | 08_B2C线上销售全渠道方案.docx | 本地主体、退款和对账可验证 | 本地支付协议 |
| T11 | 接入订单与库存同步 | 可售库存、锁定、缺货、订单和退款实时同步 | 14_供应链资料与数据接口清单.docx | 不会超卖；异常有回退 | 供应方系统 |
| T12 | 建立广告闸门 | 后台可用、地区定向、库存、配送、素材与预算全部通过后才允许投放 | 16_风险_停止投入_扩大投入标准.docx | 任何一项不通过即阻断 | 实际广告后台 |
| T13 | 建立周报与阶段决策 | 按城市、品类、渠道、成交、复购、履约和毛利输出建议 | 15_30_60_90天执行计划.docx | 输出继续、调整或暂停理由 | T06,T11 |
| T14 | 建立权限与审计 | 分开读取、编辑、批准、发送与退款权限 | 12_AI_Agent功能与数据流设计.docx | 高风险动作有双重确认和不可删日志 | 组织账号 |
| T15 | 建立测试与回退 | 为价格过期、缺货、平台不可用、支付失败和冷链异常做演练 | 18_后续Codex5.5执行任务包.docx | 每类异常有可执行回退 | 各系统 |

# 依赖顺序

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | T01 真值中心与 T02 来源索引 |
| 2 | T03 公开名单与 T04 产品匹配 |
| 3 | T05 审批队列与 T06 CRM |
| 4 | T07 咨询转人工与 T11 订单库存 |
| 5 | T08 内容流程与 T09 站外成交页 |
| 6 | T10 本地支付与 T12 广告闸门 |
| 7 | T13 决策、T14 权限审计与 T15 回退演练 |

# 验收方法

| 层级 | 证明 |
| --- | --- |
| 单元 | 每条规则对正常、缺失、过期和冲突信息都有结果 |
| 集成 | 真值、CRM、订单、支付和配送能按测试流程连通 |
| 权限 | 未授权角色不能报价、发送、投放、退款或修改真值 |
| 审计 | 来源、版本、草稿、批准、发送和结果可回看 |
| 业务演练 | 用合成对象完成候选→草稿→批准→试单→异常→回退 |
| 真实小样 | 只有 P0 资料完成后，才在一个城市和少量商品上运行 |

# 测试场景

| 场景 | 期望结果 |
| --- | --- |
| 价格缺失 | 不生成正式报价，只列缺失信息 |
| 库存为零 | 关闭购买并提供人工处理，不承诺补货日期 |
| 地址超区 | 不接单，显示当前可送范围 |
| TikTok Shop 不可用 | 站外页面仍能完成询问、付款与订单 |
| 支付失败 | 订单不出库，保留对账记录 |
| 冷链温度异常 | 隔离同批次并启动人工调查 |
| 明确拒绝联系 | 后续自动任务立即停止 |
| 来源冲突 | 显示冲突并等待人工决定 |

# 交接资料

| 资料 | 责任方 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 供应链 P0 资料 | 供应方与进口方 | 待提供 |
| 当地合规与报关答复 | 进口方、报关行、顾问 | 待提供 |
| 真实账号与授权 | 本地运营 | 待提供 |
| 测试用合成数据 | 系统团队 | 可先建立 |
| 验收人和决策人 | 项目负责人 | 待确认 |
| 上线与回退负责人 | 各业务负责人 | 待确认 |

# 来源与引用

阅读方法  来源按原始页面记录。官方与平台官方来源优先；企业网页用于证明在售、价格和渠道存在，不代表全部市场。动态价格、库存与平台能力在行动前需要重新核对。

| 编号 | 来源 | 机构 | 时间 | 类别 | 用途 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S14 | Food import and export application through Nepal National Single Window | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2026 | 尼泊尔官方 | 食品进出口申请入口变化 | HIGH |
| S17 | E-Commerce Act 2081 | Nepal Law Commission | 2025 | 尼泊尔官方 | 线上经营的本地法律复核入口 | HIGH |
| S18 | Privacy Act 2075 | Nepal Law Commission | 2018 | 尼泊尔官方 | 个人信息最小化与保护 | HIGH |
| S19 | Electronic Transactions Act 2063 | Nepal Law Commission | 2008 | 尼泊尔官方 | 电子记录与交易 | HIGH |
| S20 | Monthly Payment Systems Indicators: Asoj 2082 | Nepal Rastra Bank | 2025 | 尼泊尔官方 | 移动银行、电子钱包、二维码和电商支付 | HIGH |
| S21 | Payment Systems Department and licensed providers | Nepal Rastra Bank | 2026 | 尼泊尔官方 | 支付服务机构官方入口 | HIGH |
| S22 | TikTok Shop and Showcase availability | TikTok For Business | 2026 | 平台官方 | TikTok Shop市场清单 | HIGH |
| S23 | Available regions for self-serve ad account creation | TikTok For Business | 2025 | 平台官方 | TikTok广告自助开户地区 | HIGH |
| S24 | Available location targeting options by market | TikTok For Business | 2025 | 平台官方 | TikTok广告地区定向限制 | HIGH |
| S27 | About Daraz Nepal and payment methods | Daraz Nepal | 2026 | 平台官方 | 商家入口、支付方式与平台存在性 | HIGH |

# 执行前确认

| 事项 | 当前状态 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 真实商品、价格、库存与有效期 | 待验证 | 由中国供应方提供并持续更新 |
| 进口许可、海关编码、税费与标签 | 待验证 | 由尼泊尔进口方和报关行逐品复核 |
| 冷链、配送、支付与售后 | 待验证 | 在加德满都谷地完成真实演练 |
| 真实联系、投放、订单与复购 | 未执行 | 人工批准后小范围开展 |

# 下一步

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 先补齐与本文件直接相关的 P0 信息。 |
| 2 | 由尼泊尔当地责任方复核许可、税费、标签和执行条件。 |
| 3 | 只在加德满都谷地做小范围真实验证。 |
| 4 | 把结果写回 CRM，再决定继续、调整或暂停。 |