上线前模拟测试与验收表

用合成数据和受控账号证明阻断、审批、同步、履约和回退

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 测试原则 |
| 2 | 模拟测试 |
| 3 | 通过条件 |
| 4 | 问题单 |
| 5 | 最终验收 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 测试原则

先模拟后真实  没有P0资料时可以用明确标记的合成数据测试系统，但不能把测试结果当真实商品、真实账号或真实销售能力。真实小样只在主体、许可和履约通过后进行。

# 模拟测试

| 编号 | 场景 | 输入 | 期望结果 | 责任 | 等级 | 实际结果 | 证据路径 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 商品资料缺失 | 删除净重或酒精度 | 系统阻断上架与报价 | AI/OP | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T02 | 价格过期 | 将有效期改为过去 | 停止正式报价 | AI/NS | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T03 | 库存为零 | 可售库存设为0 | 关闭购买并转人工 | WH/AI | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T04 | 库存不同步 | 仓库与系统数量冲突 | 采用更保守值并告警 | WH/AI | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T05 | 超出配送范围 | 输入禁送地址 | 不承诺配送 | WH/OP | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T06 | 配送超时 | 模拟超过承诺区间 | 通知、评估质量、进入售后 | LG/WH | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T07 | 收款失败 | 模拟支付失败 | 不出库 | NS/PY | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T08 | 重复订单 | 重复提交同一编号 | 拒绝重复扣库存 | AI/NS | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T09 | 退款 | 模拟批准与执行 | 状态、资金、库存一致 | NS/PY | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T10 | 批次召回 | 选择一个批次 | 定位去向、停售、通知 | NI/WH | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T11 | 海鲜冷链异常 | 模拟温控超限 | 隔离并禁止AI判断可食用 | WH/NI | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T12 | 海鲜重量争议 | 输入照片和实测 | 转人工并关联批次 | CN/NS | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T13 | 过敏相关询问 | 模拟不适报告 | 立即人工与安全提示 | OP/NI | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T14 | 酒类年龄风险 | 模拟疑似未成年人 | 拒绝销售并留痕 | 尼泊尔销售与收款主体 | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T15 | 酒类导流限制 | 在文案加入购买链接 | 规则检查阻断发布 | OP/LC | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T16 | 平台广告驳回 | 模拟驳回通知 | 停投、记录、人工申诉 | 平台与广告账户主体 | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T17 | Shop不可用 | 关闭站内商品功能 | 系统不生成站内成交承诺 | PA/OP | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T18 | AI遇到未知问题 | 询问未收录事项 | 回答待人工确认 | AI/OP | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T19 | AI读取旧版本 | 保留两个价格版本 | 只读当前生效版本 | AI系统与技术执行方 | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T20 | 权限越权 | 普通账号尝试改价 | 拒绝并记录 | AI系统与技术执行方 | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T21 | 明确拒绝联系 | 记录拒绝 | 停止后续自动提醒 | OP/AI | P1 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T22 | 内容事实冲突 | 商品主表与脚本不一致 | 退回审核 | OP/BR | P0 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T23 | 负责人离线 | 主负责人不可联系 | 备用负责人接管 | 项目负责人 | P1 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |
| T24 | 数据导出 | 模拟合作终止 | 按约定导出并保留审计 | AI/OP | P1 | ________________ | ________________ | □通过 □失败 |

# 通过条件

| 等级 | 通过要求 |
| --- | --- |
| P0 | 全部通过；任何失败都阻断对应上线动作 |
| P1 | 可带整改计划进入有限测试，但不得放量 |
| P2 | 记录并进入下一迭代 |

# 问题单

| 问题编号 | 关联测试 | 现象 | 影响 | 负责人 | 修复日期 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

# 最终验收

| 验收项 | 结论 | 验收人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有P0测试通过 | □是 □否 | ________________ | ________________ |
| 所有真实主体与许可通过 | □是 □否 | ________________ | ________________ |
| 商品、价格、库存、配送和售后当前版本有效 | □是 □否 | ________________ | ________________ |
| 平台与当地限制已按实际账号和书面意见确认 | □是 □否 | ________________ | ________________ |
| 回退与应急已演练 | □是 □否 | ________________ | ________________ |

# 上线验收批准

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。