后续Codex5.5执行任务包

把已确认资料转换成可测试、可审计、可回退的AI销售协同系统

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 执行边界 |
| 2 | 任务总表 |
| 3 | 依赖顺序 |
| 4 | 测试与验收 |
| 5 | 上线条件 |
| 6 | 交接 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 执行边界

不得代替现实责任  Codex只构建事实源、接口、审批、日志、告警、内容检查、CRM和测试。它不得生成虚假许可、授权、商品、价格、库存、案例或平台能力，也不得在未经批准时发送、发布、报价、退款或召回。

# 任务总表

| 编号 | 任务 | 目标 | 依赖 | 验收 | 状态 | 负责人 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 建立供应链事实源 | 把商品、价格、库存、配送、合规和售后做成唯一版本 | P0资料齐全 | 缺失时阻断，版本可追溯 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C02 | 建立资料提交入口 | 接收DOCX表格和证据附件，自动编号 | 责任人名单 | 每次提交有时间、版本和回执 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C03 | 建立文件与商品匹配 | 把每份许可、检测和授权关联到具体商品 | 商品唯一编号 | 无法匹配的文件不进入可用库 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C04 | 建立到期提醒 | 许可、授权、检测、报价和素材权到期前提醒 | 有效期完整 | 到期自动降级并阻断 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C05 | 建立价格审批 | 供应价、B2B、B2C和特殊价分层批准 | 价格规则 | 未批准或过期不输出 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C06 | 建立库存同步 | 读取可售、锁定、在途、临期和缺货 | 仓库数据源 | 不同步时关闭自动承诺 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C07 | 建立配送判断 | 按地址、截单、费用和能力给出可送结论 | 配送规则 | 超区或异常转人工 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C08 | 建立AI咨询与接管 | 只读已批准内容，复杂问题送人工 | FAQ和接管规则 | 误承诺为0 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C09 | 建立内容事实检查 | 脚本、字幕和画面逐项比对事实库 | 内容事实库 | 冲突内容不能发布 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C10 | 建立TikTok酒类闸门 | 区分教育内容、营销、广告、直播、外链和销售 | 平台与当地结论 | 未确认能力默认阻断 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C11 | 建立订单状态 | 付款、库存、出库、配送、签收和退款连通 | 收款与仓库接口 | 支付失败不出库 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C12 | 建立批次与召回 | 从批次定位库存、订单和去向 | 批次完整 | 测试召回可在规定时间完成 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C13 | 建立CRM状态 | 候选、联系、试样、订单、复购分层 | 合法来源与记录 | 升级有证据，拒绝后停止 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C14 | 建立权限与审计 | 研究、编辑、批准、发布、退款和管理分权 | 账号归属决定 | 越权被拒且可追溯 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |
| C15 | 建立上线验收与回退 | 运行24项模拟测试并保存结果 | 前述任务 | 全部P0测试通过后才开放成交 | 待执行 | AI系统与技术执行方 | ________________ |

# 依赖顺序

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | C01-C04：事实源、提交、匹配、到期 |
| 2 | C05-C07：价格、库存、配送 |
| 3 | C08-C10：AI咨询、内容检查、TikTok酒类闸门 |
| 4 | C11-C13：订单、召回、CRM |
| 5 | C14：权限与审计 |
| 6 | C15：模拟验收与回退 |

# 测试与验收

| 层级 | 证明 |
| --- | --- |
| 规则 | 正常、缺失、过期、冲突均有明确结果 |
| 集成 | 商品、价格、库存、订单、支付、配送和售后能连通 |
| 权限 | 未授权角色不能改价、发布、退款或修改事实 |
| 审计 | 来源、版本、草稿、批准、发送和结果可回看 |
| 业务演练 | 24项模拟测试有证据 |
| 真实小样 | 只有P0通过后在少量SKU和一个城市运行 |

# 上线条件

| 条件 | 当前状态 |
| --- | --- |
| P0主体、授权、商品、合规、价格、库存、配送、收款、售后完整 | 待提供 |
| 尼泊尔当地书面意见完成 | 待验证 |
| 平台实际账号能力完成 | 待平台测试 |
| 全部P0模拟测试通过 | 待执行 |
| 真实小样无重大合规、质量、支付或履约问题 | 未执行 |

# 交接

| 交接资料 | 提供方 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 本套DOCX与已填写版本 | 项目负责人 | 已生成/待填写 |
| 证据附件 | 各责任方 | 待提供 |
| 账号与权限清单 | 平台和系统负责人 | 待确认 |
| 测试数据与测试报告 | 技术执行方 | 待执行 |
| 上线、回退与应急负责人 | 各业务负责人 | 待确认 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。